IES Abastos – DAW 7K
Proyecto Integrador
Grupo:
Brandon Acapa
Rocio Garcia
Diego Ramirez
Oscar Pereira (Scrum Master)

VOLUNTAPP
Product Backlog

### Épica 1: Gestión de Usuarios
1. Historia de Usuario: Como usuario, quiero registrarme en la plataforma proporcionando información básica para acceder a las funcionalidades de la plataforma.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Debe incluir nombre, correo, contraseña, y áreas de interés.
    2. Validación de datos en tiempo real.
2. Historia de Usuario: Como usuario, quiero un perfil personalizable donde pueda detallar mis intereses y experiencia en voluntariado.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Sección para agregar fotos y descripción.
    2. Selección de áreas de interés (salud, ecología, etc.).
3. Historia de Usuario: Como usuario, quiero un sistema de puntuación que refleje mi reputación basado en mis actividades.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Visualización de puntuación en el perfil.
    2. Sistema para calificar la colaboración después de eventos.
### Épica 2: Interacción y Colaboración
1. Historia de Usuario: Como usuario, quiero poder seguir a otros usuarios para mantenerme actualizado sobre sus actividades.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Botón para seguir y dejar de seguir.
    2. Notificaciones sobre las publicaciones de usuarios seguidos.
2. Historia de Usuario: Como usuario, quiero enviar mensajes directos para colaborar con otros usuarios.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Chat con notificaciones en tiempo real.
    2. Opciones para bloquear o reportar usuarios.
3. Historia de Usuario: Como usuario, quiero crear eventos relacionados con causas sociales para invitar a otros a participar.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Formulario para crear eventos con detalles como lugar, hora, y descripción.
    2. Opciones para eventos presenciales o virtuales.

### Épica 3: Grupos y Campañas
1. Historia de Usuario: Como usuario con buena reputación, quiero crear grupos temáticos para promover campañas específicas.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Verificación de reputación antes de permitir la creación.
    2. Sistema de invitación y gestión de miembros.
2. Historia de Usuario: Como grupo, quiero lanzar campañas de financiación para apoyar mis proyectos de voluntariado.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Integración con métodos de pago.
    2. Seguimiento de donaciones en tiempo real.
### Épica 4: Moderación y Seguridad
1. Historia de Usuario: Como moderador, quiero gestionar reportes de contenido inapropiado para mantener la comunidad segura.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Panel para revisar reportes.
    2. Opciones para eliminar contenido o suspender cuentas.
2. Historia de Usuario: Como usuario, quiero reportar contenido ofensivo para que sea revisado por el equipo de moderación.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Botón para reportar en publicaciones y perfiles.
    2. Confirmación de recepción del reporte.

### Épica 5: Gamificación
1. Historia de Usuario: Como usuario, quiero participar en retos semanales para ganar puntos y recompensas.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Desafíos visibles en el panel principal.
    2. Insignias o puntos otorgados al completar los retos.
2. Historia de Usuario: Como usuario, quiero ver un ranking de los participantes más activos para motivarme a involucrarme más.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Clasificación por puntos obtenidos.
    2. Actualización semanal del ranking.

### Épica 6: Integraciones Externas
1. Historia de Usuario: Como usuario, quiero geolocalizar eventos para encontrar actividades cerca de mí.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Uso de Google Maps para mostrar ubicaciones.
    2. Filtro por distancia y tipo de evento.
2. Historia de Usuario: Como usuario, quiero sincronizar los eventos con mi calendario personal para gestionar mejor mi tiempo.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Integración con Google Calendar.
    2. Notificaciones de recordatorio antes del evento.

### Épica 7: Diseño de Interfaz
1. Historia de Usuario: Como usuario, quiero una interfaz intuitiva que me permita navegar fácilmente entre las funcionalidades.
  1. Criterios de Aceptación:
    1. Menú principal accesible desde cualquier página.
    2. Diseño responsivo para dispositivos móviles.